## 6. Mục tiêu SMART của dự án

Nhằm đảm bảo dự án “Hệ thống hỗ trợ các quy trình tại nhà hàng Athena” được triển khai hiệu quả và có thể đánh giá rõ ràng, nhóm xây dựng các mục tiêu theo mô hình SMART (Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time-bound) như sau:

### Bảng mục tiêu SMART

| STT | Mục tiêu | Specific (Cụ thể) | Measurable (Đo lường) | Achievable (Khả thi) | Relevant (Liên quan) | Time-bound (Thời hạn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giảm sai sót order | Giảm lỗi trong ghi nhận và truyền đạt order | Giảm ≥ 80% lỗi (so với số liệu thống kê của tháng trước khi áp dụng hệ thống) | Áp dụng hệ thống order điện tử | Giải quyết vấn đề chính của nhà hàng | Sau 1 tháng triển khai |
| 2 | Tăng tốc độ phục vụ | Rút ngắn thời gian xử lý order | ≤ 6 phút/order (trước ~10 phút) | Order truyền real-time đến bếp | Nâng cao trải nghiệm khách hàng | Sau 2 tuần triển khai |
| 3 | Tự động hóa thanh toán | Tự động tính hóa đơn và thanh toán | 100% hóa đơn chính xác | Sử dụng hệ thống backend | Tránh sai sót tài chính | Từ ngày 07/05/2026 (Sau khi hoàn thành Sprint 7) |
| 4 | Quản lý kho hiệu quả | Theo dõi tồn kho tự động | Giảm ≥ 50% số lần thiếu hụt nguyên liệu (so với trung bình các tháng trước khi triển khai) | Tích hợp cảnh báo tồn kho | Giảm thất thoát, gián đoạn | Sau 1 tháng sử dụng |
| 5 | Hoàn thành đúng tiến độ | Hoàn thành toàn bộ Sprint | 100% Sprint đúng hạn | Theo kế hoạch Scrum | Đảm bảo tiến độ dự án | Trước 03/06/2026 |
| 6 | Đảm bảo chất lượng hệ thống | Giảm lỗi trước khi demo | 0 bug nghiêm trọng, <5 bug trung bình | Thực hiện kiểm thử đầy đủ | Đảm bảo demo thành công | Trước Sprint 9 |